(完了していない場合の記載例)

（別紙様式第８号）

令和○○年○月○日

庄内町農業委員会

会長　　　　　　　　　　殿

転用事業者

住　所　庄内町□□字△△８

氏　名　　庄　内　太　郎　㊞

↑

印を忘れずに

工 事 進 捗 状 況 報 告 書

○○年○○月○○日付け指令農委第●●●号で農地転用許可を受けた転用事業に係る工事について、その進捗状況を下記のとおり報告いたします。

記

| １ 転用地の所在 | 庄内町□□字□□２－１ |
| --- | --- |
| ２ 転 用 目 的 | 一般住宅用地 |
| ３ 事 業 面 積 | １００㎡ |
| ４ 申請書記載の 工事計画 | 工事着手予定日 ●●年●月●●日 工事完了予定日 ●●年●月●●日 |
| ５ 工事進捗状況 （工事種別毎になるべく詳細に記入し、完了の場合はその旨記載すること） | 地盤調査及び地盤改良工事、基礎工事、上棟、屋根工事、サッシ工事、大工工事、水道・ガス工事、電気工事等：令和△△年▲月▲▲日完了 |
|  | 工事進捗率 ８０ ％ | 完了年月日 年 月 日 |
| ６ 工事未着手又は工事が遅延している場合の理由 | 理由 震災復興事業の本格化、公共事業の拡大等により、建築資材や職人が不足しているため、工事が遅れている。 |
|  | 今後の見通し（着工予定時期、完了予定時期、調整状況等を記載すること） 完了予定時期 令和□□年■月■日 |
| ７ そ の 他 （転用事業に対する意向等） |  |

（留意事項）

本報告書は、現況が確認できる現場写真及び土地利用計画図（現場写真の撮影方向を明示）をそれぞれ添付のうえ提出すること。

(完了した場合の記載例)

（別紙様式第８号）

令和○○年○月○日

庄内町農業委員会

会長　　　　　　　　　　　殿

転用事業者

住　所　庄内町□□字△△８

氏　名　　庄　内　太　郎　㊞

↑

印を忘れずに

工 事 進 捗 状 況 報 告 書

○○年○○月○○日付け指令農委第●●●号で農地転用許可を受けた転用事業に係る工事について、その進捗状況を下記のとおり報告いたします。

記

| １ 転用地の所在 | 庄内町□□字□□２－１ |
| --- | --- |
| ２ 転 用 目 的 | 一般住宅用地 |
| ３ 事 業 面 積 | １００㎡ |
| ４ 申請書記載の 工事計画 | 工事着手予定日 ●●年●月●●日 工事完了予定日 ●●年●月●●日 |
| ５ 工事進捗状況 （工事種別毎になるべく詳細に記入し、完了の場合はその旨記載すること） | 地盤調査及び地盤改良工事、基礎工事、上棟、屋根工事、サッシ工事、大工工事、水道・ガス工事、電気工事等：令和△△年▲月▲▲日完了 断熱工事、外壁工事等：令和□□年■月■日完了 外構工事等：令和□□年■月■日完了 |
|  | 工事進捗率 １００ ％ | 完了年月日 令和〇〇年〇月〇〇日 |
| ６ 工事未着手又は工事が遅延している場合の理由 | 理由 |
|  | 今後の見通し（着工予定時期、完了予定時期、調整状況等を記載すること） |
| ７ そ の 他 （転用事業に対する意向等） |  |

（留意事項）

本報告書は、現況が確認できる現場写真及び土地利用計画図（現場写真の撮影方向を明示）をそれぞれ添付のうえ提出すること。